订单项目 Excel 分析与看板需求整理

| 项目 | 整理后口径 |
| --- | --- |
| 适用文件 | 项目统计2026.xlsm，以 Sheet1 明细表为核心数据源。 |
| 当前阶段 | 先稳定 Excel 录入、再逐步接入网页端与自动化。 |
| 目标结果 | - 看板层： - 各成员已完成项目的各”类型“项次统计，并有汇总（表格） - 各成员未完成项目的各”类型“项次统计，并有汇总（表格+图表） - 各成员未完成项目的各”类型“的”预计“合计统计 |
|  | - 算法层: - 详见“复杂度算法与指标口径” |
|  | - 明细层: - 形如sheet1 |
|  | - 参数层: - 形式sheet2 |

一、背景与目标

让技术组快速判断每位成员当前承担了多少复杂度，而不是只看任务条数。

识别近期交期压力，避免复杂度高且临近交期的项目被隐藏在普通明细中。

保留现有 Excel 手工录入习惯。

保留复杂度算法，为后续成员能力、产品类型难度和已完成复盘提供数据基础。

为后续网页系统、AI 分析助手和自动录入准备稳定的数据口径。

二、范围与数据来源

| 范围0 | 说明 |
| --- | --- |
| 第一版范围 | 围绕 Sheet1 明细数据做统计、风险判断、成员负载对比、合同级汇总和已完成复盘。 |
| 复杂度范围 | 保留“预计、技术复杂度P1、基准值P10、数量复杂度P2、基准值P20、总复杂度”这些口径，但第一版看板只优先展示总复杂度。 |
| 暂不纳入 | 自动排产、个人绩效结论、跨系统自动同步和完整权限体系。算法先用于分析，不直接用于考核。 |
| 数据来源 | Sheet1 为录入与分析主表；Sheet2 可作为类型、负责人、方案、备注等基础字典；Sheet4 可作为现有统计结果参考。 |
| 更新频率 | 日常录入后刷新透视表和看板；后续可做成一键刷新或网页端自动刷新。 |

三、字段要求

Sheet1 已具备订单/项目明细、负责人、交期、设计完成状态、数量和预计复杂度等核心字段。整理后的字段用途如下。

| 字段 | 填写要求 | 分析用途 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 必填，使用稳定分类，如机组、HDB、KC、箱体、除沙机等。 | 产品类型负载、积压和复杂度基准分析。 |
| 类型细化 | 选填，用于记录手动复位、焊接等细分特征。 | 后续细分难度、方案复盘和字典沉淀。 |
| 合同号 | 同一合同多行明细应保持一致；空白行建议补齐。 | 合同级汇总、同合同多负责人和多交期识别。 |
| 项目名称 | 尽量填写完整客户或项目名称。 | 项目级跟踪和后续 AI 摘要。 |
| 型号 | 记录产品型号，形如“*x*”的型号用于识别有效自然整数 x。 | 技术复杂度 P1 的计算依据之一。 |
| 数量 | 必填，按明细实际数量填写。 | 型号无法提取 x 时，作为技术复杂度 P1 的计算分母。 |
| 发布日期 | 记录任务进入时间。 | 等待天数、设计周期和长期未关闭识别。 |
| 分配日期 | 建议补充，记录明确分配给负责人的日期。 | 衡量分配后处理周期。(该参数默认暂默认与发布日期相同，不具备参考意义) |
| 设计完成 | 完成后填写日期；未完成保持为空。 | 区分当前负载和已完成复盘。 |
| 交期 | 必填，使用真实日期。 | 交期区间、超期和近期风险判断。 |
| 负责人 | 必填，使用统一姓名。 | 成员负载、成员复盘和能力统计。 |
| 预计 | 必填，作为总复杂度基础值；空值按 0 处理但应列入数据质量问题。 | 总复杂度、P1、P2 的核心来源。 |
| 方案 | 选填，记录方案人员或方案来源。 | 方案工作量、协作链路和复盘分析。 |
| 销售 |  |  |
| 常用备注 | 建议使用固定短语或下拉字典。 | 常见问题归类和风险摘要。 |
| 额外备注 | 记录特殊情况、客户确认、资料缺失等自由文本。 | 形成风险说明和 AI 摘要材料。 |

四、复杂度算法与指标口径

复杂度部分分成两层：看板层只看总复杂度，算法层保留 P1/P2 计算，用于复盘和后续更细的统计。这样既不丢算法，也不会让第一版看板过重。

| 层级 | 口径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 看板层 | 总复杂度 = 预计。 | 用于成员负载、交期风险、合同汇总和产品类型积压，是第一版最主要展示指标。 |
| 算法层 | 技术复杂度 P1、类型基准 P10、数量复杂度 P2、舒适度基准 P20。 | 用于后续判断项目难度、类型差异、成员处理能力和持续负载能力。 |
| 复盘层 | 已完成复杂度、设计周期、分配后周期、成员/类型/方案分布。 | 用于看完成产出和周期，不直接混入当前负载。 |

4.1 总复杂度

| 指标 | 计算口径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 总复杂度 | 总复杂度 = 预计。 | 作为项目明细的统一展示复杂度。 |
| 未完成复杂度 | 设计完成为空的明细，总复杂度求和。 | 衡量当前真实负载。 |
| 成员负载 | 按负责人汇总未完成复杂度。 | 判断成员之间的负载高低。 |
| 超期复杂度 | 未完成且交期 < 今天，总复杂度求和。 | 必须优先处理的红色风险。 |
| 7天内复杂度 | 未完成且交期在今天至今天+7天内，总复杂度求和。 | 判断短期紧急压力。 |
| 8-14天复杂度 | 未完成且交期在今天+8至今天+14天内，总复杂度求和。 | 判断中期排程压力。 |
| 15天以上复杂度 | 未完成且交期在今天+15天以后，总复杂度求和。 | 判断后续储备任务。 |
| 已完成复杂度 | 设计完成不为空的明细，总复杂度求和。 | 用于复盘产出，不计入当前负载。 |

4.2 技术复杂度 P1

P1 用于衡量单个项次的技术难度。它不直接替代总复杂度，而是作为“同类型项目难度是否偏高”的分析指标。

| 情况 | 计算公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 型号列形如“*x*” | 技术复杂度 P1 = 预计 / x。 | x 为两个星号中间夹着的有效自然整数。 |
| 型号列不符合“*x*” | 技术复杂度 P1 = 预计 / 数量。 | 无法从型号提取 x 时，用数量作为分摊基础。 |
| 类型基准 P10 | 同一类型，P1 的平均值。 | 作为判断某条明细技术复杂度是否偏高的基准。 |
| P1 对比 | P1 与 P10 对比，(P1-P10)/P10形成的百分比系数。这些百分比系数会在0的附近形成一系列点，在0上的数据点数/总数据点数=P110% | P110%是衡量技术员技术业务能力的一个重要指标；不同类型的P110%，再乘一个合理的加权系数后，形成的和（这是一个综合指标） |

4.3 数量复杂度 P2

P2 用于观察成员承受的数量级压力和持续负载压力。它保留原来的思路，但第一版先作为复盘统计，不让看板过度复杂。

| 指标 | 计算口径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数量复杂度 P2 | P2 = 预计。 | 代表该项次对成员形成的处理负载。 |
| 舒适度基准 P20 | P20 = 3。 | 代表一个技术员在每个项次阶段的舒适度临界值。 |
| P2 对比 | P2 与 P20 对比，可形成轻负载、正常负载、重负载等标记。 | 用于观察任务是否超过舒适处理区间。 |
| 统计目标 | 所有类型、所有项次的 (P2-P20)/P20形成的百分比系数。这些百分比系数会在0的附近形成一系列点，在0上的数据点数/总数据点数=P220% | P220%用于衡量成员的持续负载能力和当前压力。 |

4.4 算法落地建议

第一版看板只展示总复杂度，保证日常使用简单。

P1/P10 用于“同类型技术难度”分析，不作为第一版成员负载的主排序。

P2/P20 用于“持续负载压力”分析，可先放在复盘页或隐藏辅助列。

等 Excel 数据稳定后，再把 P1/P10、P2/P20 做成单独的能力复盘表。

算法结果只做管理参考，不直接等同于个人绩效。

六、看板与页面需求

| 页面/区域 | 主要内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 录入表 | 保留 Sheet1 原始字段，新增自动计算辅助列。 | 保持现有工作习惯，减少额外录入成本。 |
| 总览看板 | 未完成总复杂度、超期复杂度、7天内复杂度、14天内复杂度、未完成条数。 | 每天先看整体压力。 |
| 成员分析 | 成员横向堆叠条形图，层级为已超期、7天内、8-14天、15天以上；附成员明细表。 | 判断谁负载高、谁近期压力大。 |
| 复杂度复盘 | 展示 P1/P10、P2/P20 对比，按类型、成员、已完成/未完成状态查看。 | 保留算法价值，避免第一版看板过载。 |
| 风险清单 | 只展示未完成且已超期、7天内到期、等待过久或字段异常的项目。 | 每天优先处理最需要盯的项目。 |
| 合同分析 | 按合同号聚合复杂度、最早交期、未完成条数、负责人数量、类型数量。 | 避免同一合同多明细被割裂。 |
| 产品类型分析 | 按类型/类型细化统计未完成复杂度、已完成复杂度、P1均值和负责人分布。 | 观察不同产品线的积压和难度。 |
| 已完成复盘 | 按成员、类型、方案统计完成数量、完成复杂度、平均设计周期。 | 看产出和周期，不参与当前负载判断。 |
| 数据质量检查 | 列出合同号、项目名称、负责人、交期、预计、设计完成等关键字段异常。 | 保证看板口径可信。 |

七、透视表与图表设置

| 用途 | 透视表设置 |
| --- | --- |
| 成员复杂度堆叠 | 行：负责人；列：交期区间；值：总复杂度求和；筛选：设计状态=未完成。 |
| 成员任务明细 | 行：负责人；值：未完成条数、总复杂度求和、数量求和；筛选：设计状态=未完成。 |
| 复杂度算法复盘 | 行：类型、负责人；值：P1均值、P10均值、P2合计、P20参考；筛选：设计状态或完成月份。 |
| 产品类型负载 | 行：类型、类型细化；列：设计状态；值：总复杂度求和、数量求和、P1均值。 |
| 合同风险排行 | 行：合同号、项目名称；值：总复杂度求和、最早交期、未完成条数；筛选：设计状态=未完成。 |
| 高风险清单 | 筛选：设计状态=未完成，且交期区间为已超期或7天内；按风险等级和总复杂度排序。 |
| 已完成复盘 | 行：负责人或类型；值：已完成条数、已完成复杂度、平均设计周期、平均P1。 |

八、风险判断规则

风险规则保持简单、可解释。第一版风险判断以交期和总复杂度为主，P1/P2 只作为补充参考。

| 风险等级 | 判断条件 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 红色 | 未完成且交期已过。 | 立即确认原因，必要时调整人员、资料或交期。 |
| 红色 | 未完成且 7 天内到期，且总复杂度较高。 | 优先排产/设计，纳入每日跟踪。 |
| 橙色 | 未完成且 7 天内到期。 | 每日检查进展。 |
| 黄色 | 未完成且 8-14 天内到期。 | 纳入周计划。 |
| 黄色 | 发布超过 21 天仍未完成。 | 检查是否卡在客户确认、资料缺失或技术难点。 |
| 算法关注 | P1 明显高于 P10，或 P2 明显高于 P20。 | 作为复杂项目标记，必要时安排经验人员协助。 |
| 绿色 | 已完成，或未完成但交期在 15 天以上且总复杂度较低。 | 正常跟踪。 |
| 数据异常 | 关键字段缺失、预计为空、交期为空或负责人为空。 | 先补数据，避免看板误判。 |

九、后续系统化路径

| 阶段 | 目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第1阶段 | 保留手工录入，增强 Excel 分析。 | 辅助列、透视表、成员复杂度堆叠图、风险清单、复杂度复盘表。 |
| 第2阶段 | 制作轻量网页工具。 | 上传 Excel、解析数据、展示看板、导出报表。 |
| 第3阶段 | 接入 AI 分析。 | 每日风险摘要、周报生成、项目问答、备注归类、复杂度异常解释。 |
| 第4阶段 | 接入自动录入。 | 从网页订单平台读取新订单，减少人工录入。 |
| 第5阶段 | 形成内部项目系统。 | 订单、合同、明细、负责人、交期、状态、文件和提醒统一管理。 |

十、实施优先级与验收标准

| 优先级 | 任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 新增设计状态、交期区间、总复杂度三列。 | 每条明细均能自动得到状态、区间和总复杂度。 |
| P0 | 建立成员复杂度堆叠透视表和图表。 | 能一眼看出成员总负载和近期交期压力。 |
| P0 | 保留并补齐 P1/P2 复杂度辅助列。 | 技术复杂度 P1、数量复杂度 P2、P10、P20 有明确计算口径，可直接落到辅助列和复盘表。 |
| P1 | 建立高风险项目清单。 | 已超期、7天内和等待过久项目可被单独筛出。 |
| P1 | 建立合同级汇总。 | 同一合同下的多明细、多负责人和最早交期能聚合展示。 |
| P2 | 建立产品类型和已完成复盘页面。 | 可查看类型积压、已完成复杂度、平均设计周期和平均P1。 |
| P2 | 建立数据质量检查页面。 | 关键字段缺失能被列出并修正。 |
| P3 | 接入网页端、AI 和自动录入。 | 在 Excel 口径稳定后再推进自动化。 |

落地建议：第一版不要把复杂度算法做丢，也不要让算法压垮日常看板。看板先回答三个问题：谁的未完成总复杂度最高，谁的近期交期最紧，哪些项目必须今天处理。P1/P10、P2/P20 放在辅助列和复盘页里，等数据稳定后再升级成更细的能力分析。